РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Администрация  Чупинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 11

пгт.Чупа                                                                                                                           13 мая 2015г.

«Об    утверждении    плана   мероприятий   по реализации

«Программы    развития   автомобильных    дорог   общего

пользования Чупинского городского поселения на период

2012-2016гг.» на 2015 год »

В целях реализации «Программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2012-2016гг.», утвержденную Решением 19 сессии 2 созыва Совета Чупинского городского поселения от 12.03.2012г. № 98

Администрация Чупинского  городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по реализации «Программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2012-2016гг» на 2015 год (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.

Глава Чупинского городского поселения                             Ю.А.Давыдов

Приложение №1 к Постановлению администрации Чупинского

городского поселения от 13 мая 2015г. № 11

План мероприятий по реализации

«Программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2012-2016гг»

на 2015 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Объем финансирования из бюджета Чупинского городского поселения на 2015 год (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения (снегоочистка, уборка мусора, установка дорожных знаков, разметка пешеходных переходов и т.д.) | в течение года | 522,0 – бюджет Чупинского городского поселения |
| 2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения1 | май - сентябрь | 3 348,51 - бюджет Чупинского городского поселения |

1  Конкретные мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения с указанием объемов  приведены в Приложении №2

Приложение №2 к Постановлению администрации Чупинского

городского поселения от 13.05.2015г. №11

Мероприятия

по ремонту автомобильных дорог общего пользования

Чупинского городского поселения

на 2015 год

(проводимых в рамках мероприятий по реализации

«Программы развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2012-2016гг»)

| №п/п | Наименование мероприятия | Объемы проводимого ремонта | Сроки выполнения | Объем финансирования из бюджета Чупинского городского поселения (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 1.1 1.2 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования асфальтобетонное покрытие: - улица Коргуева (переход на улицу Северная) ширина 4,5м на 150 п.м. - улица Пионерская (гаражная застройка) ш.6,0 на 60 м. - улица Клубная ш.5,0 на 310п.м. - площадь по улице Пионерская у магазина «Шахтер» с заездами ш.6,0 на 55м. ш.3,5 на 15м. - съезды с улицы Пионерской у МКД № 96 ш.3,5 на 35 м. - у МКД № 92 ш.4,5 на 40 п.м. - у здании № 59 «Шахтер» ш.6,0 на 40 п.м. - у МКД №74 ш.6,0 на 65 п.м. - у МКД №67 ш.3,5 на 30 п.м. - улица Платонова ш.4,5 на 150 п.м. - улица Северная ш.4,5 на 200 п.м. грунтовое покрытие: - улица Коргуева (переход на улицу Северная) ширина 4,5м на 150 п.м.; - улица Пионерская (гаражная застройка) ш.6,0 на 60 м.; - улица Клубная ш.5,0 на 310п.м.; - площадь по улице Пионерская у магазина «Шахтер» с заездами ш.6,0 на 55м., ш.3,5 на 15м.; - съезды с улицы Пионерской у МКД № 96 ш.3,5 на 35 м.; - у МКД № 92 ш.4,5 на 40 п.м.; - у здании № 59 «Шахтер» ш.6,0 на 40 п.м.; - у МКД №74 ш.6,0 на 65 п.м.; - у МКД №67 ш.3,5 на 30 п.м.; - улица Платонова ш.4,5 на 150 п.м.; - улица Северная ш.4,5 на 200 п.м.; | 150 п.м. 60 п.м. 310 п.м. 55 п.м. 15 п.м. 35 п.м. 40 п.м. 40 п.м. 65 п.м 30 п.м. 150 п.м. 200 п.м. 500 тон | июль июль июль июль июль июль июль июль июль июль июль июнь-август | 412,0 207,0 925,0 223,0 80,0 109,0 137,0 224,0 69,0 412,51 550,00 400,0 |
|  | Итого: |  |  | 3 748,51 |