

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ № 26

 3 сессии 5 созыва

 пгт.Чупа 23 декабря 2022 года

«Об утверждении плана мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения на 2023 год»

 Рассмотрев представленный Давыдовым Ю.А., Главой Чупинского городского поселения проект плана мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2023 год

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

 утвердить план мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2023 год (Приложение).

 Председатель Совета Чупинского городского поселения Шаров В.В.

 Глава Чупинского городского поселения Давыдов Ю.А.

 Приложение к Решению Совета Чупинского городского поселения 5 созыва

 от 23 декабря 2022г.№26

План мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения

на 2023 год.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ(тыс. рублей) | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |
| 1.Дороги. Тротуары. Мосты. |
| 1.1 | Организовать и провести торги по ремонту и содержанию муниципальных дорог (подготовить конкурсную документацию информацию в СМИ) | до 10 апреля 2023г. | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Овчинникова Е.Г. |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ на автодорогах (согласно профильной муниципальной программы)  | до 15 октября 2023 года. | Победитель торгов, Давыдов Ю.А. |
| 1.3. | Провести работы по дорожной разметке на автодорогах Чупинского городского поселения | до 01 августа 2023 года | Давыдов Ю.А. |
| 1.4. | Приобрести опоры дорожных знаков, недостающие дорожные знаки согласно дислокации и установить их. | до 01 августа 2023 года. | Давыдов Ю.А. |
| 1.5. | Строительство ограждения и тротуара напротив детской площадки по ул. Пионерской 300 п. метров | до 20 июля 2023 года | Давыдов Ю.А. |
| 1.6. | Приобретение и установка ограждения по периметру детской площадки по ул.Пионерская | до 01 сентября 2023 года  | Давыдов Ю.А. |
| 1.7. | Устройство трех светофорных групп на автодороге по ул. Пионерская | до 01 августа 2023 года. | Давыдов Ю.А. |
| 1.8. | Устройство тротуара по ул. Северная | до 01.09.2023 года | Давыдов Ю.А. |
| 1.9. | Снегоуборка проезжей части автодорог по улицам согласно договору | в зимний период | Давыдов Ю.А. |
| 1.10. | Снегоуборка тротуаров согласно схемы Заказчика | в зимний период | Давыдов Ю.А. |
| 1.11. |  Приобретение песка. Подсыпка песком тротуаров и дорог. | в зимний период | Давыдов Ю.А. |
| 1.12 | Автогредирование | В зимний период | Давыдов Ю.А. |
| 1.13. | Устройство водопропускных труб на автодорогах в количестве 4 шт. |  В летний период | Давыдов Ю.А. |
| 1.14. | Ремонт пешеходной дорожки через речку Чупинка (от ул.Платонова-Чупинка) | до 01.07.2023 г. | Давыдов Ю.А. |
| 2.Озеленение. |
| 2.1 | Спил деревьев создающих опасность жизнедеятельности | в течение 2023 г. | 75 | Давыдов Ю.А. |
| 2.2. | Установка вазонов, приобретение торфа цветочной рассады, посадка цветов | до 01 июня 2023 г. | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 2.3. | Резка кустарника вдоль пешеходной дорожки по ул.Северная, Пионерская, Коргуева |  4 раза в сезон (лето-осень) | 75 | Давыдов Ю.А. |
| 3.Уличное освещение. |
| 3.1. | Приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор. | до 01 июня 2023года | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А. |
| 3.2. | Содержание линии электропередач (220V) уличного освещения  |  2023 год | Давыдов Ю.А. |
| 3.3. | Замена опор уличного освещения вдоль автодорог: Приозерная, Коргуева, Гористая | до 01 августа 2023 года. | Давыдов Ю.А. |
| 3.4 | Оплата электроэнергии: уличное освещение  | в течение 2023 г. | Климец Д.С. |
|

|  |
| --- |
|  |

4.Мероприятия по санитарному благополучию |
| 4.1 | Организация сбора и вывоза ТБО, мусора (контракт) | в течение года | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 4.2 | Организация и проведение месячника по благоустройству территории Чупинского городского поселения | до 10 июня 2023 года | 50 | Воронова Л.Н. |
| 4.3 | Уборка территории Чупинского городского поселения (контракт) |  в течение года | 5000 | Давыдов Ю.А. |
| 4.4 | Мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок, уборка выявленных свалок. |  В течении года | 500 | Давыдов Ю.А |
| 4.5 |  Установка общественных туалетов |  На летний сезон | 150 |  Давыдов Ю.А. |
|  4.6 | Подготовка всей необходимой документации по подготовке к капитальному ремонту здания бани по ул. Вокзальная |  до 01.04.2023 г. | 300 | Давыдов Ю.А. |
| 5.Малые архитектурные формы |
| 5.1. | Обустройство пешеходных дорожек в парке «Розарий» | до 15 июля 2023 года | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 5.2 | Приобретение и установка беседок, светового фонтана для парка « Розарий» | до 01 августа 2023 года | 800 | Давыдов Ю.А. |
| 5.3. | Обустройство территории парка «Розарий» (планировка территории) | до 15.07.2023 года | 2000 | Давыдов Ю.А. |
| 5.4. | Приобретение и установка светового экрана для трансляции видеороликов | до 01 июля 2023 года | 500 | Давыдов Ю.А. |
| 5.5. | Монтаж и демонтаж фонтана на озере Прокопьевское |  По погодным условиям | 100 | Давыдов Ю.А. |
| 5.6. | Приобретение и установка новогодних консолей, растяжек или световых фигур | до 01 ноября 2023 года  | 400 | Давыдов Ю.А. |
| 5.7. | Приобретение и установка световой фигуры по ул.Вокзальная | до 01 августа 2023 года  | 400 | Давыдов Ю.А. |
| 5.8. | Произвести отсыпку песком земельных участков детских площадок по ул.Пионерская, ул.Вокзальная  | до 01 августа 2023 года | 500 | Давыдов Ю.А. |
| 6.Содержание мест захоронения |
| 6.1 | Организовать и провести уборку мусора на территории кладбища | в течение года | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 6.2 | Провести подготовку территории под захоронения (площадки, проходы) | в течение года | 50 | Давыдов Ю.А. |
| 6.3 | Проводить снегоочистку проходов, проездов | в зимний период | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 6.4. |  Ремонт проездов | до 01 октября 2023 года | 150 | Давыдов Ю.А. |
| 7.Рекультивация земель |
| 7.1 | Провести снос ветхих и сгоревших строений (сараи на подъезде к озеру) |  До 15.07.2023 года | 2000 | Давыдов Ю.А. |
| 7.2. | Планировка земельного участка под парковую зону (следующий этап) РАО РЖД по ул.Вокзальная | До 01 августа 2023 года |  | Давыдов Ю.А. |
| 8.Организационные мероприятия |
| 8.1 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ ЦВЕТУЩИЙ ДВОР» на территории Чупинского городского поселения | до 01 сентября 2023 года | 100 | Тюпикина Е.В. |
| 8.2 |  Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДВОР» | до 30 декабря 2023 года. | 200 | Тюпикина Е.В. |
| 9.Противопожарные мероприятия |
| 9.1 | Организовать и провести обустройство противопожарного водоема по ул. Советская район ж.д. № 54, ул.Советская 2 и 4 | до 01 августа 2023года | Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2023-2026 годы» | Давыдов Ю.А. |
| 9.2 | Приобретение противопожарного оборудования (гидранты и трубопроводные трубы для установке по ул. Советская.), разработка ПСД | в течение 2023 г. | Давыдов Ю.А. |
| 9.3. | Произвести снос надворных построек | В течении 2023 г. | Давыдов Ю.А. |

10. Спортивные и сооружения культуры

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10.1 | Подготовить проектную документацию по привязки планировочного решения стадиона (спортивного ядра) | До 01.03.2023 г. | Программа «Чупа - спортивная»на период 2021-2025гг. | Тюпикина Е.В. |
| 10 2 | Второй этап лыжероллерной трассы -  | до 01 октября 2023 года | Давыдов Ю.А. |
| 10.3 | Приобретение спортинвентаря  | до 01.09.23 г. | Давыдов Ю.А. |
| 10.4 | Обустройство лыжной трассы ( оборудование мест для болельщиков) | до 01.09.23 г. | Давыдов Ю.А. |
| 10.5. | Устройство покрытия стадиона | до 01.09.23 г. | Давыдов Ю.А. |
| 10.6 | Подготовка проектного решения по реконструкции здания по ул. Коргуева дом 10 | до 01.09.23 г. | Давыдов Ю.А. |
| 11. Водоснабжение |
| 11.1 | Проведение анализа воды источников | до 01.09.23 г. | 200 | Давыдов Ю.А. |
| 11.2 | Реализация проектного решения по обустройству централизованной канализации по ул.Северная | до 25.12.2023 г. | 26210 | Давыдов Ю.А. |
| 11.3 | Ремонт и прокладка сетей водоснабжения, подключение потребителей. | до 01.10.2023г. | 800 | Король Н.В. |

12. Ремонт и содержание жилого фонда

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.1. | Приобретение и замена камер видеонаблюдения | в течении года | 1000 | Давыдов Ю.А. |
| 12.2 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения населенного пункта | в течении года |  500 | Давыдов Ю.А. |
| 12.3 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан | в течении года | 5000 | Давыдов Ю.А. |

13. Пляж, причал

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.1 | Монтаж - демонтаж ограждения пляжа, туалетной кабины, мебели, средств спасения и т.д. обследование дна пляжа |  на период летнего сезона |  1000 | Давыдов Ю.А. |
| 13.2 | Обустройство инфраструктуры причала (павильон, видео наблюдение, оборудование) | до 01 июня 2023 г. |  1000 | Давыдов Ю.А. |
| 13.3 | Организация работы лодочной станции на озере Прокопьевское (приобретение водных велосипедов) | до 01 июня 2023 г. |  1000 | Толочко И.А. |