РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

Совет Чупинского городского поселения

РЕШЕНИЕ № 58

10 сессии 5 созыва

пгт.Чупа                                                                                                               21 декабря 2023 года

«Об утверждении   плана  мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения на 2024 год»

Рассмотрев представленный Давыдовым Ю.А., Главой Чупинского городского поселения проект плана мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2024 год

Совет Чупинского городского поселения

РЕШИЛ:

утвердить план мероприятий по благоустройству территории Чупинского городского поселения на 2024 год (Приложение).

Председатель Совета Чупинского городского поселения                        Шаров В.В.

Глава Чупинского городского поселения                                             Давыдов Ю.А.

Приложение к Решению Совета Чупинского городского поселения 5 созыва

от 21 декабря 2023г.№58

План мероприятий по благоустройству

территории Чупинского городского поселения

на 2024 год.

| № п/п | НАИМЕНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | СРОК ИСПОЛНЕНИЯ | ПЛАНИРУЕМЫЕ РАСХОДЫ (тыс. рублей) | ОТВЕСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Дороги. Тротуары. Мосты. |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Организовать и провести торги по ремонту и содержанию муниципальных дорог | до 10 апреля 2024г. | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Карачева В.А. |  |
| 1.2 | Проведение ремонтных работ на автомобильных дорогах Чупинского городского поселения | до 15 октября 2024 года. |  | Победитель торгов, Давыдов Ю.А. |  |
| 1.3. | Провести работы по дорожной разметке на автомобильных дорогах Чупинского городского поселения | до 01 августа 2024 года |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.4. | Приобрести опоры дорожных знаков, недостающие дорожные знаки согласно дислокации и установить их. | до 01 августа 2024 года. |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.5. | Строительство ограждения тротуара и детской площадки по ул. Пионерской 200 п. метров | до 20 июля 2024 года |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.6. | Устройство светофорных групп на автодороге по ул. Пионерской перекресток с ул. Гористая. | до 01 августа 2024 года. |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.7. | Устройство тротуара по ул.Северная | до 01.09.2024 года |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.8. | Снегоуборка проезжей части автодорог по улицам согласно муниципальному контракту (схема заказчика) | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.9. | Снегоуборка тротуаров согласно муниципальному контракту (схема Заказчика) | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.10. | Приобретение песка, подсыпка песком тротуаров и дорог. | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.11. | Автогредирование автомобильных дорог | в зимний период |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.12 | Устройство водопропускных труб на автодорогах в количестве 4 шт. | в летний период |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.13 | Устройство тротуаров по ул. Коргуева и Пионерская. | до 31 августа 2024 года |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 1.14 | Обустройство благоустроенного съезда с автодороги по ул. Вокзальная | по наличию средств в бюджете |  |  |  |
| 1.15 | Обустройство тротуара от улицы Пионерской к дворовой территории МКД 35 по ул. Пионерская | по наличию средств в бюджете |  |  |  |
| 1.16 | Провести проектно изыскательные работы по устройству дорожки от улицы Пионерская до здания Чупинского храма пер.Гористый. | по наличию средств в бюджете |  |  |  |
| 2.Озеленение. |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Содержание газонов на вдоль дороги по ул. Пионерская | до 01 августа 2024года | 230 | Давыдов Ю.А. |  |
| 2.2. | Спил деревьев, создающих опасность жизнедеятельности | в течение 2024 г. | 50 |  | Давыдов Ю.А. |
| 2.3. | Установка вазонов, приобретение торфа цветочной рассады, посадка цветов | до 01 июня 2024 г. | 150 |  | Давыдов Ю.А. |
| 2.4. | Резка кустарника вдоль пешеходной дорожки по ул.Северная, Пионерская, Коргуева | 4 раза в сезон (лето-осень) | 70 |  | Давыдов Ю.А. |
| 3.Уличное освещение. |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приобретение приборов уличного освещения, электроарматуры, опор. | до 01 июня 2024года | Программа развития автомобильных дорог общего пользования Чупинского городского поселения на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.2. | Содержание линии электропередач (220V) уличного освещения | 2024 год |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.3. | Установка праздничной иллюминации на опорах уличного освещения вдоль улицы Пионерская, | до 01 августа 2024 года. |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 3.4 | Замена опор уличного освещения вдоль автодорог: Пионерская, Гористая | до 01 августа 2024 года. |  | Давыдов Ю.А. ПАО «Россети» |  |
| 3.5 | Устройство уличного освещения по участку улицы Заречная |  |  |  |  |
| 3.6. | Оплата электроэнергии уличного освещения | в течение 2024 г. |  | Климец Д.С. |  |
| 4.Мероприятия по санитарному благополучию |
| 4.1 | Организация сбора и вывоза ТКО, мусора (контракт) | в течение года | 1500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.2 | Организация и проведение месячника по благоустройству территории Чупинского городского поселения | до 10 июня 2024 года | 50 | Воронова Л.Н. |  |
| 4.3 | Уборка территории Чупинского городского поселения (контракт) | в течение года | 5000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.4 | Мероприятия по предотвращению несанкционированных свалок, уборка выявленных свалок. | в течение года | 500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.5 | Установка и содержание общественных туалетов | «летний» сезон | 150 | Давыдов Ю.А. |  |
| 4.6 | Подготовка эскиза и сметы по капитальному ремонту здания бани по ул. Вокзальная | до 01.04.2024г. | 500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.Малые архитектурные формы |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Приобрести и установить малые архитектурные формы в парке «Розарий» | до 15 июля 2024 года | 2000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.2 | Приобрести и установить композицию «световой фонтан» в парке «Розарий» | 07.01. 2024 года | 800 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.3. | Заказ, изготовление и установка 50 табличек с адресным хозяйством | в течение года | 30 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.4 | Обустройство территории парка «Розарий» | до 15.07.2024 года | 4000 |  |  |
| 5.5 | Монтаж, демонтаж и содержание фонтана на озере Прокопьевское | Монтаж и демонтаж - по погодным условиям; Содержание – весь период установки | 300 | Давыдов Ю.А. |  |
| 5.6 | Приобрести и установить парковое освещение (парк «Розарий») | по наличию средств в бюджете | 1000 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.Содержание мест захоронения |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организовать и провести уборку мусора на территории кладбища | в течение года | 150 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.2 | Провести подготовку территории под захоронения (площадки, проходы) | в течение года | 50 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.3 | Проводить снегоочистку проходов, проездов | в зимний период | 100 | Давыдов Ю.А. |  |
| 6.4. | Ремонт проездов | до 01 октября 2024 года | 500 | Давыдов Ю.А. |  |
| 7.Рекультивация земель |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Провести снос ветхих и сгоревших строений | до 31 августа 2024 года | 1200 | Давыдов Ю.А. |  |
| 7.2. | Планировка земельного участка под парковую зону (следующий этап) Вокзальная | по наличию средств в бюджете | смета – при наличии средств в бюджете | Давыдов Ю.А. |  |
| 8.Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ ДОМ» на территории Чупинского городского поселения | до 01 сентября 2024 года | 150 | Тюпикина Е.В. |  |
| 8.2 | Организовать и провести конкурс на «ЛУЧШИЙ НОВОГОДНИЙ И РОЖДЕСТВЕНСКИЙ ДВОР» | до 30 декабря 2024 года. | 200 | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.Противопожарные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Установка знаков, указывающих местонахождение противопожарного водоснабжения (шесть знаков) | до 01 июня 2024 года | Муниципальная целевая программа Чупинского городского поселения «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах Чупинского городского поселения на 2023-2025 годы» | Тюпикина Е.В. |  |
| 9.2 | Организация и проведение обустройства противопожарного водоема по ул. Советская район МКД № 54 | до 01 августа 2024года |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 9.3. | Приобретение противопожарного оборудования (гидранты и трубопроводные трубы для установки по ул. Советская.) | в течение 2024 г. |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 9.4. | Произвести снос надворных построек за МКД 69. 75 по ул. Пионерская | В течении 2024 г. |  | Давыдов Ю.А. |  |
| 9.5 | Рубка просеки под противопожарную преграду (минерализованная полоса в районе ул. Заречная) | до 01 мая 2024г. |  | Давыдов Ю.А. |  |

10. Спортивные и сооружения культуры

| 10.1 | Проектно-сметная документация на реконструкцию стадиона «Горняк» | До 01.03.2024 г. | Программа «Чупа - спортивная» на период 2021-2025гг. | Давыдов Ю.А., Тюпикина Е.В. Тихонюк А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 2 | Второй этап обустройства лыжероллерной трассы | до 31.08.2024г. |  | Давыдов Ю.А. |
| 10.3 | Приобретение спортинвентаря | до 31.10.2024г |  | Тихонюк А.А. |
| 10.4 | Обустройство лыжной трассы (стартовый городок, оборудование мест для болельщиков) | до 31.08.2024г. |  | Тихонюк А.А. |
| 10.5. | Устройство покрытия стадиона | до 31.08.2024г. |  | Давыдов Ю.А. Тихонюк А.А. |
| 10.6 | Приобретение и установка уличных экранов | до 30.06.2024г. |  | Давыдов Ю.А., Тихонюк А.А., Иванова Н.Н. Карачева В.А. |
| 11. Водоснабжение |  |  |  |  |
| 11.1 | Содержание станции водоподготовки пгт.Чупа | В течение года | Программа развития сетей водоснабжения и водоотведения на период 2024-2026гг | Король Н.В. |
| 11.2 | Подготовка проектного решения закольцовки водопровода ул. Советская ул. Пионерская | до 31.01.2024 |  | Король Н.В. |
| 11.3 | Работы по прокладке водопровода Коргуева - Гористая | до 01.02.2024г. |  | Король Н.В. |
| 11.4 | Прием в собственность КОС | по мере готовности КОС к передаче их собственником – МО «Лоухский муниципальный район» |  | Король Н.В. |

12. Ремонт и содержание жилого фонда

| 12.1. | Ремонт муниципального жилищного фонда | по мере необходимости | 200 | Давыдов Ю.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12.3 | Содержание и обслуживание системы видеонаблюдения населенного пункта | В течении года | 150 | Карачева В. |
| 12.4 | Приобретение жилых помещений для переселения граждан | В течении года | 5000 | Тюпикина Е.В. |

13.  Пляж, причал

| 13.1 | Монтаж - демонтаж буйков, туалетной кабины, мебели, средств спасения и другого оборудования, обследование дна пляжа. | на период летнего сезона | 1000 | Тихонюк А.А. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13.2 | Обустройство инфраструктуры причала (павильон, видео наблюдение, оборудование) | до 15 июня 2024 г. | 1000 | Тихонюк А.А. |
| 13.3 | Организация работы лодочной станции на озере Прокопьевское (приобретение водных велосипедов) | до 01 июня 2023 г. | 1000 | Тихонюк А.А. |